Bài toán: Xây dựng chatbot hỗ trợ thống kê báo cáo

- Dạng bài toán: Text to SQL, multi-agent

Đề xuất chức năng chính:

- Hỏi đáp thống kê bảng biểu

- Phát triển thêm nếu cần: Cho người sử dụng tự tạo được báo cáo (Agent tự động phân tích tìm kiếm theo hướng người sử dụng)

Lộ trình phát triển:

- Phase 1: Xây dựng bộ khung Agent thống kê

- Phase 2: Tối ưu hệ thống Agent

- Phase 3: Bổ sung tính năng tự tạo bảng biểu Agent

- Phase 4: Phát triển Agent phân quyền, chức năng theo từng phòng ban

Chi tiết đề suất:

- Phase 1: Xây dựng bộ khung Agent thống kê

- Scope: Thống kê dựa trên câu hỏi tự nhiên của người dùng (VD: kiểm tra cho tôi từ lúc 3h đến 4h thì sẽ có bao nhiêu người đi vào khu vực)

Sơ đồ kiến trúc Sequence (Giảm số lượng request) -> Cần xây dựng các bước trung gian nặng hơn

Chú ý:

  - Mỗi Agent cần có sự tách biệt rõ ràng về chức năng + đặt tên bảng, cột có ý nghĩa giống ngôn ngữ tự nhiên(Tiếng Việt không dấu / Tiếng Anh) => hạn chế agent ra quyết định nhầm hay bị chồng chéo chức năng

  - Cho Agent đọc Schema trước khi thực hiện, hạn chố số lần loop của hệ thống

  - Sử dụng hoặc tự tạo MCP, A2A

  - Mỗi Agent chỉ nên có dưới 5 Tool, các Tool nhạy cảm chỉ được thực hiện 1 lần

- Phase 2: Tối ưu hệ thống Agent

      - Tối ưu bảo mật + db

- Áp dụng Guardrail cho Input, Process, Output Agent, không được để lộ thông tin quan trọng(systemt promt, data thô, ảnh, …)

- Xây dựng/ dùng materialized views trong DB – một dạng data tổng hợp – Agent sẽ tương tác với materialized views thay vì thao tác trực tiếp với db

- Tối ưu hệ thống, thêm HITL nếu cần, áp dụng nhiều phương pháp để tăng độ chính xác khi chọn tool của agent, …

      - Tối ưu hệ thống

- Mục tiêu xây dụng agent đa người dùng, chịu tải lớn với chi phí thấp nhất

- Xây dựng hệ thống dễ bảo trì

      - Kiểm tra, đánh giá hệ thống

- Evaluate cả quá trình agent + độ chính xác + chi phí, tin cậy của từng agent

- Xây dựng hệ thống tracing và monitoring với các agent

- (Có thể tích hợp CI/CD)

- Phase 3: Bổ sung tính năng Agent tự tạo bảng biểu theo hướng người sử dụng

Thêm 1 Visualization Agent (thực hiện sau agent tạo report):

- chọn loại chart, sinh chartspec, …

- dùng thư viện cố định: Vega-Lite /Chart.js / matplotlib để vẽ biểu đồ

- gửi lại ảnh  / HTML chart

- Phase 4: Phát triển Agent phân quyền, chức năng theo từng phòng ban

- Tối ưu promt phân tách chức năng theo từng phòng ban (tìm hiểu sau)

Các phương pháp khai thác thông tin từ database và đưa vào Agent:

Cách tối ưu truy suất:

- materialized views

- Clickhouse

- Nếu bài toán yêu cầu truy suất realtime thì sẽ bổ sung thêm kaffka, CDC,…

Các cách truy suất với Agent:

      - Text-to-SQL (agent tự sinh câu SQL)

- Agent được cung cấp schema của database (tên bảng, cột, mô tả, quan hệ khóa ngoại) và có một tool cho phép thực thi câu SQL.

- Linh hoạt nhưng rủi ro cao hơn: cần giới hạn quyền chỉ đọc (read-only user), giới hạn thời gian/kích thước query, và nên có bước validate câu SQL trước khi chạy

      - Function calling qua API/tool có sẵn (structured tools)

- Tạo sẵn hàm truy vấn với tham số tùy chỉnh

- cho Agent chọn hàm thay vì Text-to-SQL (Đối với các loại truy vấn tương đối cố định và lặp lại)

      - MCP server kết nối trực tiếp database

- Server này expose các tool chuẩn hóa (list tables, describe schema, run query) cho agent dùng trực tiếp, không cần tự viết tầng tích hợp.

- Đây thực chất là biến thể chuẩn hóa của cách 1 và 2.

      - RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- Embedding rồi truy vấn như RAG thông thường, cần xác định được loại data sẽ embed

- Đánh giá không phù hợp

Các câu hỏi cần phải trả lời được:

- "Biểu đồ hôm nay có bao nhiêu lượt xe ra và vào, phân loại theo xe máy, oto"

- "Biểu đồ thống kê hôm nay có bao nhiêu lượt ra vào và vào. Phân loại theo xe máy, Xe tải, xe 5 chỗ, xe 7 chỗ, xe 9 chỗ, xe 16 chỗ, xe 29 chỗ, xe 40 chỗ"

- "Số liệu oto theo hãng xe trong hôm nay"

- "Truy vết, lịch sử di chuyển của phương tiện có biển số XXXX"

- "Khung thời gian sảy ra xâm nhập nhiều nhất ngày hôm nay"

- …